**Trường Đại Học FPT Cần Thơ**

**Môn Học SWP**

**Giáo Viên Hướng Dẫn : Thầy Nguyễn Phúc Vương**

**Đề Tài: Quản lí nhân viên Khách sạn**

Thành Viên:

+ Kiều Hoàng Mạnh Khang - Nhóm Trưởng

+ Đỗ Đăng Khoa

+Lê Huỳnh Nhật Khanh

+Dương Đinh Thế Vinh

+Nguyễn Hoàng Khả Ngân

Các Chức Năng Bao Gồm :

+Đăng Nhập

+Đăng Xuất

+ Phân Quyền Tài Khoản

+ Nhân Viên Điểm Danh Khi Đến Ca

+Lưu Lịch Sử Đăng Nhập

+Xuất File

+ Quản lí thông tin nhân viên

+ Thêm Nhân Viên Mới

+ Cập Nhật Thông Tin Nhân Viên

+ Xóa Nhân Viên

+ Tìm Kiếm Nhân VIên Theo Tên

+ Phân Công Nhân Viên Theo Ca

+Thông Báo Nội Bộ

+Phê Duyệt Nghỉ Phép

+ Hiển Thị Lịch Làm Việc

+ Tính Lương

+Thưởng Phạt

+Quản Lí Nghỉ Phép

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên Chức Năng | Người Thực Hiện | Tiến Độ | Bắt đầu | Kết Thúc |
| 1 | Đăng Nhập | Nguyễn Hoàng Khả Ngân | Chưa Hoàn Thành | 16/6/2025 | 24/6/2025 |
| 2 | Đăng Xuất | Nguyễn Hoàng Khả Ngân | Chưa Hoàn Thành | 24/6/2025 | 30/6/2025 |
| 3 | Quản Lí Nghỉ Phép | Nguyễn Hoàng Khả Ngân | Chưa Hoàn Thành | 30/6/2025 | 4/7/2025 |
| 4 | Hiển Thị Lịch Làm Việc | Lê Huỳnh Nhật Khanh | Chưa Hoàn Thành | 4/7/2025 | 8/7/2025 |
| 5 | Tính Lương | Lê Huỳnh Nhật Khanh | Chưa Hoàn Thành | 16/6/2025 | 24/6/2025 |
| 6 | Thưởng Phạt | Lê Huỳnh Nhật Khanh | Chưa Hoàn Thành | 24/6/2025 | 30/6/2025 |
| 7 | Phân Công Nhân Viên Theo Ca | Dương ĐInh Thế Vinh | Chưa Hoàn Thành | 30/6/2025 | 4/7/2025 |
| 8 | Thông Báo Nội Bộ | Dương ĐInh Thế Vinh | Chưa Hoàn Thành | 4/7/2025 | 8/7/2025 |
| 9 | Phê Duyệt Nghỉ Phép | Dương ĐInh Thế Vinh | Chưa Hoàn Thành | 8/7/2025 | 12/7/2025 |
| 10 | Phân Quyền Tài Khoản | Đỗ Đăng Khoa | Chưa Hoàn Thành | 12/7/2025 | 16/7/2025 |
| 11 | Nhân Viên Điểm Danh Khi Đến Ca | Đỗ Đăng Khoa | Chưa Hoàn Thành | 16/6/2025 | 24/6/2025 |
| 12 | Lưu Lịch Sử Đăng Nhập | Đỗ Đăng Khoa | Chưa Hoàn Thành | 24/6/2025 | 30/6/2025 |
| 13 | Xuất File | Đỗ Đăng Khoa | Chưa Hoàn Thành | 30/6/2025 | 4/7/2025 |
| 14 | Quản lí thông tin nhân viên | Kiều Hoàng Mạnh Khang | Chưa Hoàn Thành | 4/7/2025 | 8/7/2025 |
| 15 | Thêm Nhân Viên Mới | Kiều Hoàng Mạnh Khang | Chưa Hoàn Thành | 16/6/2025 | 24/6/2025 |
| 16 | Cập Nhật Thông Tin Nhân Viên | Kiều Hoàng Mạnh Khang | Chưa Hoàn Thành | 24/6/2025 | 30/6/2025 |
| 17 | Xóa Nhân Viên | Kiều Hoàng Mạnh Khang | Chưa Hoàn Thành | 30/6/2025 | 4/7/2025 |
| 18 | Tìm Kiếm Nhân VIên Theo Tên | Kiều Hoàng Mạnh Khang | Chưa Hoàn Thành | 4/7/2025 | 8/7/2025 |